#Chama o SAMU

## **Postmortem**

##0 Interação

|  |  |
| --- | --- |
| **Início da Iteração** | **Término da iteração** |
| 03/04/2017 | 26/04/2017 |

### **O que estava planejado**

* Organizar ambiente de desenvolvimento
* Estudar Ruby on Rails

### **O que foi feito**

* Entendimento parcial do Ruby on Rails
* Entendimento de como dar início ao desenvolvimento

### **O que não foi feito**

* Nem todos os integrantes conseguiram organizar o ambiente de desenvolvimento

### **Planejado para próxima iteração**

* Início do desenvolvimento no c9
* Fazer as telas
* Integrar o ambiente c9 com o github

### **Lições aprendidas**

* Como instalar Ruby on Rails no c9
* Controller, View e Model